# Plantilla A3 — Diseño y plan

Plantillas · Ingeniería de la Educación · Proyecto Programa Sintético

Plantillas v0.1 · 24 plantillas · 29 de septiembre de 2026

Índice

Índice automático — en Word se actualiza al abrir; en LibreOffice: Herramientas ▸ Actualizar ▸ Índice (F9)

Ciclo: diseño (después de los requisitos) · Universal: cualquier tipo de proyecto · Términos de apoyo: IG30 (WBS), IG31 (RACI), IG15 (iteración), IG44 (supuestos), IG14 (modelo en V) · Gobernanza: GOB4, GOB5, GOB13, GOB25

## Para qué sirve y cuándo usarla

Ordena el trabajo antes de empezarlo: qué piezas tiene el proyecto, quién hace qué, en qué orden y bajo qué supuestos. Úsala cuando los requisitos de A2 ya estén escritos. El resultado debe poder leerlo alguien que no estaba en la reunión.

## Cómo completarla

1. Desglose del trabajo (WBS) — trozos manejables y verificables.

P1. ________________________________________________________________________ (¿qué lo hace “terminado”? ____________)

P2. ________________________________________________________________________ (¿qué lo hace “terminado”? ____________)

P3. ________________________________________________________________________ (¿qué lo hace “terminado”? ____________)

P4. ________________________________________________________________________ (¿qué lo hace “terminado”? ____________)

P5. ________________________________________________________________________ (¿qué lo hace “terminado”? ____________)

2. Roles (RACI).

R (resuelve): ______________________ · A (aprueba): ______________________

C (consulta): ______________________ · I (se entera): ______________________

3. Secuencia y dependencias. ¿Qué tiene que existir antes de que empiece esto? ______________________________________________

Formato elegido: ☐ en V (verificar por etapa) · ☐ iteraciones cortas (probar y ajustar) — ¿por qué? ______________________

4. Supuestos del diseño (si uno falla, el plan se cae — se listan para vigilarlos):

5. Puertas. ¿En qué momentos NO se avanza sin cumplir condiciones? Puerta 1: ______________________ (condiciones: ____________) · Puerta 2: ______________________ (condiciones: ____________)

6. Fuera de plano. Lo que este diseño decide NO incluir (hereda de A1): ______________________________________________

## Consejo de uso

Un plan sin supuestos escritos es una profecía. Escríbelos y revísalos en cada retrospectiva (A6): muchos “imprevistos” eran supuestos que nadie se atrevió a anotar. Y si algo no se puede descomponer en dos renglones, es que todavía no se entiende —vuelve a A2.

Plantillas · Ciclo: diseño · v0.1